附件4

海南省国土空间生态修复项目

管理暂行办法

第一章  总  则

第一条 为深入贯彻习近平生态文明思想，加大重要生态系统保护和修复力度，进一步规范全省国土空间生态修复项目建设管理，加快海南自由贸易港和国家生态文明试验区建设，根据自然资源部印发的《海洋生态保护修复资金管理办法》《重点生态保护修复治理资金管理办法》以及《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的规定》《海南省国土空间生态修复专项资金管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称国土空间生态修复项目是指使用中央资金和省级资金建设的山水林田湖草一体化保护和修复、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岛和海岸带修复以及土地整治项目。

社会资本参与的国土空间生态修复项目管理办法另行制定。

第二章  项目申报

第三条 建立中央和省级国土空间生态修复项目储备库，项目储备库实行动态管理，按照“谋划一批、入库一批、准备一批、开工一批”不断滚动。入库项目有效期为三年。

第四条 项目申报应具备如下条件：

1.《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》和自然资源部《“十四五”海洋生态保护修复行动计划》《海南省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》以及海南省国土空间规划、海南省海岸带综合保护与利用规划；

2.项目可行性研究报告或实施方案已经同级具备审批职能主管部门审批。

第五条 项目申报程序如下：

1.申报中央资金的项目，由市县政府或经市县政府同意后由市县财政局、自然资源和规划局向省财政厅、省自然资源和规划厅报送项目实施方案及相关申报材料，并对项目真实性负责；

2.申报省级资金的项目，经市县政府同意后，由市县自然资源和规划局联合市县财政局向省自然资源和规划厅、省财政厅报送项目实施方案及相关申报材料，并对项目真实性负责。

第六条 具有以下情形的项目不予支持：有治理责任主体的项目；不符合相关管控要求的项目；涉及审计、督查发现问题未有效整改的项目；已获其他渠道财政资金支持的项目；生态修复效果存在较大不确定性，工程措施对生态系统造成新的破坏可能性较大，工程技术不完善等条件不成熟项目；旅游设施与景观工程建设项目。

第三章  项目审查

第七条 省财政厅会同省自然资源和规划厅对申报中央资金项目实施方案进行审查，将符合申报条件的项目上报财政部、自然资源部等部门。

省自然资源和规划厅会同省财政厅对申报省级资金项目进行审查，拟定项目安排和资金分配计划，经省财政厅审定后拨付下达。

第八条 项目建设过程中因实施环境和条件发生重大变化，确有必要调整实施方案的，应坚持绩效目标不降低、财政资金不增加的原则。

中央资金项目由项目建设单位按原审批权限完成调整审批手续后，由市县政府或经市县政府同意后由市县财政局、自然资源和规划局报省财政厅、省自然资源和规划厅审查上报财政部、自然资源部等部门备案。山水林田湖草一体化保护和修复重大工程项目应报经省级人民政府批准同意。

省级资金项目由项目建设单位按原审批权限完成调整审批手续后，由市县自然资源和规划局联合市县财政局上报省自然资源和规划厅、省财政厅备案。

第九条 项目原则上不允许整体终止，在总体绩效目标不降低的前提下，个别子项目如需终止，应视作项目调整，可按规定调整实施方案，项目调整或终止后结转结余资金按有关规定统筹使用。

第四章  实施管理

第十条  国土空间生态修复项目实行项目单位法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。不具备自行建设技术和管理条件的项目可以按照我省相关规定实行代建制。

第十一条 市县自然资源和规划局、财政局应当按季度组织开展日常监管，实时掌握项目的实施进展情况、绩效指标完成情况、资金使用情况、存在的问题及后续工作计划等，项目实施过程中，遇重大问题需及时报告；中央及省政府相关部门对项目监管另有要求的，按其要求执行。

第十二条 市县自然资源和规划局应当建立健全项目档案管理制度，与项目建设同步进行，实行全过程管理。归档材料需完整、准确，收集整理工程项目勘察、设计、施工、监理、验收等资料并立卷归档，按要求将项目有关数据上传自然资源资金监测监管系统、省国土空间生态修复监测监管平台等，实行全省统一管理。

第五章  项目验收

第十三条 项目竣工后项目建设单位应及时开展项目竣工验收、财务决算和审计结算等工作，按照有关规定及时组织项目自验收，并提出项目验收申请。

中央资金项目，由市县自然资源和规划局按照有关规定完成项目自验收后，向省自然资源和规划厅提出竣工验收申请并报送相关验收材料。省自然资源和规划厅收到验收申请后，10个工作日内应当及时组织验收；验收结果材料报自然资源部备案。

省级资金项目，由市县自然资源和规划局组织验收，验收结果材料报省自然资源和规划厅、省财政厅备案。

第十四条 项目验收包括以下内容：

- 项目完成情况：项目批复情况、实施方案、绩效目标和工程设计明确的所有建设内容;

- 工程建设情况：工程项目建设执行工程管理的有关标准和规定情况；

- 项目组织管理：项目的组织管理是否规范，工程项目是否落实招投标、合同、监理、竣工验收等基本制度；

- 项目财务管理：项目财务管理制度及执行情况、资金（含地方配套资金）到位情况和落实情况、支出内容合规情况、资产管理情况、财务审计情况等；

- 项目档案管理：项目归档材料是否齐全，整理、装订是否规范，内容是否与实际相符；

- 与验收工作相关的其他材料。

第十五条 具有下列情况之一的，项目不得通过验收：

（一）未按项目实施方案规定的绩效目标和任务要求完成的；

（二）所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假的；

（三）未经批准，擅自调整项目实施方案内容、绩效目标和技术路线等的。

未通过验收的，项目建设单位应当根据验收整改要求进行限期整改，整改完成后重新提出验收申请。

- 监督检查

第十六条 因违反有关政策法规和管理制度未通过验收的，按有关规定严格控制后续项目申报工作。造成严重损失的，按有关规定追回项目资金，并追究有关单位和个人责任。

第十七条 擅自变更设计或预算、违反建设程序、工程治理不符合要求或截留、挤占、挪用资金，情节轻微的给予通报批评、责令限期整改；涉嫌违纪违法的，按规定移送纪检监察或司法机关依法处理。

第七章  附  则

第十八条 本办法由省自然资源和规划厅负责解释。

第十九条 本办法自印发之日起施行，有效期3年。